เอกสารยืนยันการส่งมอบงาน

Delivery and Acceptance Document

โครงการ: พัฒนา TACT Mobile Charger Application

ตามขอบเขตของงาน (TOR) เลขที่ TCATEDS001/2025

| เลขที่ TOR | No. TCATEDS001/2025 |
| --- | --- |
| ผู้ว่าจ้าง | บริษัท ไทยอชิเทค จำกัด (TACT) |
| ผู้รับจ้าง | ....................................................................... |
| วันที่ส่งมอบงาน | ............... / ............... / ............... |
| สถานะการส่งมอบ | ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามขอบเขตของงาน |

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันการส่งมอบงานตามขอบเขตของงาน (TOR) เลขที่ TCATEDS001/2025 และใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ตามเงื่อนไขการชำระเงินข้อ 3 ของ TOR

# 1. ข้อมูลโครงการ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Project Name | TACT Mobile Charger Application |
| Framework Used | React (TypeScript) |
| Database | MongoDB |
| User Interface Design | Figma |
| Software | Visual Studio Code, GitHub |
| แพลตฟอร์ม | ระบบปฏิบัติการ Android จำนวน 1 platform |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 90 วัน (ตามปฏิทิน) นับถัดจากวันลงนามสัญญา |
| วงเงินงบประมาณ | 100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |

# 2. บทสรุปการส่งมอบ

ผู้รับจ้างขอเรียนยืนยันว่า ได้ดำเนินการพัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบ TACT Mobile Charger Application แล้วเสร็จครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (TOR) เลขที่ TCATEDS001/2025 ทุกประการ

ระบบผ่านการทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับตู้ชาร์จและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ สถานที่ติดตั้งจริง โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งเริ่มการชาร์จ ติดตามสถานะการชาร์จแบบเรียลไทม์ และสั่งหยุดการชาร์จผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทั้งการชาร์จกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)

ปัจจุบันระบบทั้งหมดได้ติดตั้งและเปิดใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายของผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบเพื่อการใช้งานจริง จึงขอส่งมอบงานตามขอบเขตของงานข้อ 1, 2 และ 3 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับต่อไป

| วัตถุประสงค์ (TOR ข้อ 1) | ข้อมูลในฐานข้อมูล | สิทธิ์ผู้ใช้งาน | หน้าจอระบบ (3.1-3.11) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 / 3 ข้อ | 4 / 4 กลุ่ม | 2 / 2 ระดับ | 11 / 11 หน้า |

# 3. ตารางตรวจสอบตามขอบเขตของงาน (TOR)

## 3.1 วัตถุประสงค์ (TOR ข้อ 1)

| ข้อ | ข้อกำหนดตาม TOR | ผลงานที่ส่งมอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | จัดทำ Mobile Application สำหรับค้นหาสถานีชาร์จ EV | แอปพลิเคชันระบบ Android แสดงสถานีบนแผนที่ พร้อมค้นหาชื่อสถานี | ส่งมอบแล้ว |
| 1.2 | ค้นหาสถานีบนแผนที่, นำทาง, เริ่ม/หยุดการชาร์จ, ติดตามสถานะการชาร์จ, ดูสรุปการใช้งาน, ข้อมูลสำคัญของสถานี, สถานะเครื่องปั่นไฟ, ราคา/หน่วยชาร์จ | ดำเนินการครบทุกรายการ รายละเอียดตามหมวด 4 ของเอกสารฉบับนี้ | ส่งมอบแล้ว |
| 1.3 | รองรับ 2 ภาษา (ไทย / อังกฤษ) | สลับภาษาได้จากหน้าหลัก ครอบคลุมทุกหน้าจอ | ส่งมอบแล้ว |

## 3.2 ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล (TOR ขอบเขตของระบบ ข้อ 1)

| ข้อ | กลุ่มข้อมูลตาม TOR | รายการข้อมูลที่จัดเก็บจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ | User name, Email, Password, Phone number, WhatsApp, Line, Role (Admin/User), Remember me | ส่งมอบแล้ว |
| 1.2 | ข้อมูลสถานี | Station Name, Location, Model, Status (Online/Offline), ปริมาณน้ำมันในเครื่อง Generator | ส่งมอบแล้ว |
| 1.3 | ข้อมูลการชาร์จแบบเรียลไทม์ | SOC (เฉพาะ DC), State, Power, Charging Time, Energy charged, Status (Active/Inactive), Carbon reduce, Fuel Used | ส่งมอบแล้ว |
| 1.4 | ข้อมูล Error | Error Code, Timestamp | ส่งมอบแล้ว |

## 3.3 สิทธิ์การใช้งาน (TOR ขอบเขตของระบบ ข้อ 2)

| ข้อ | กลุ่มผู้ใช้งาน | สิทธิ์ตาม TOR และผลการดำเนินการ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ผู้ดูแลระบบ (Admin) | ระบบรองรับสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบสำหรับจัดการข้อมูลทั้งระบบ | ส่งมอบแล้ว |
| 2.3 | ผู้ใช้งานทั่วไป (User) | สั่ง Start / Stop การชาร์จได้ทั้ง DC และ AC และดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ | ส่งมอบแล้ว |

3.4 หน้าจอการทำงานของระบบ (TOR ขอบเขตของระบบ ข้อ 3)

| ข้อ | หน้าจอตาม TOR | ผลงานที่ส่งมอบ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | หน้า Loading (Boot) | แสดงโลโก้และชื่อแอปพลิเคชัน พร้อมโหลดคอนฟิกก่อนเข้าใช้งาน | ส่งมอบแล้ว |
| 3.2 | หน้า Login | ช่องกรอก User name / Password, ตัวเลือก Remember me, ลิงก์ Forgot Password และ Register | ส่งมอบแล้ว |
| 3.3 | หน้า Register | ช่องกรอกครบตาม TOR, Checkbox ยอมรับเงื่อนไข และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | ส่งมอบแล้ว |
| 3.4 | หน้า Main (Map) | แผนที่พร้อมหมุดสถานีตามพิกัดจริง, ค้นหาชื่อสถานี, เลือกภาษา, ปุ่มกลับตำแหน่งปัจจุบัน | ส่งมอบแล้ว |
| 3.5 | เมนู Bottom Tabs | เมนู 4 แท็บ ได้แก่ Main, Charger, Contact และ Profile | ส่งมอบแล้ว |
| 3.6 | หน้า Charger (ข้อมูลสถานี) | ข้อมูลสถานี, ปุ่มนำทาง, เบอร์ติดต่อผู้ดูแล, ข้อมูลเครื่องปั่นไฟ, หัวชาร์จพร้อมราคาต่อหน่วย และปุ่ม Start | ส่งมอบแล้ว |
| 3.7 | หน้า Charger (ระหว่างชาร์จ) | ปุ่ม Stop และค่าที่แสดงแบบเรียลไทม์ ได้แก่ Power, SOC (เฉพาะ DC), Charge time, Energy charged | ส่งมอบแล้ว |
| 3.8 | หน้า Fault (Popup) | แจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด พร้อมปุ่ม Try again และ Contact support | ส่งมอบแล้ว |
| 3.9 | หน้า Finishing | สรุปผลการชาร์จครบตาม TOR พร้อมปุ่ม Finish | ส่งมอบแล้ว |
| 3.10 | หน้า Contact (Help Center) | ช่องทางช่วยเหลือ ได้แก่ เบอร์โทร, LINE และ Email | ส่งมอบแล้ว |
| 3.11 | หน้า Profile | ข้อมูลผู้ใช้ ได้แก่ User name, Email, Phone, WhatsApp และ Line | ส่งมอบแล้ว |

# 4. ภาพหน้าจอระบบที่ส่งมอบ

ภาพหน้าจอจากการใช้งานจริง จัดเรียงตามลำดับหน้าจอที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR ข้อ 3.1 ถึง 3.11) เพื่อความสะดวกในการตรวจรับ

## 4.1 หน้า Loading และหน้า Login (TOR ข้อ 3.1 - 3.2)

หน้า Loading แสดงโลโก้และชื่อแอปพลิเคชันระหว่างโหลดคอนฟิก จากนั้นเข้าสู่หน้า Login ซึ่งมีช่องกรอก User name และ Password พร้อมตัวเลือก Remember me และลิงก์ Forgot Password / Register

ภาพที่ 1 - 2  หน้า Loading และหน้า Login

## 4.2 หน้า Register (TOR ข้อ 3.3)

ช่องกรอกครบตาม TOR ได้แก่ User name, Email, Phone, Password, Confirm password, WhatsApp และ Line พร้อม Checkbox ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และระบบตรวจสอบรูปแบบอีเมล เบอร์โทรศัพท์ และความตรงกันของรหัสผ่าน

ภาพที่ 3  หน้า Register

## 4.3 หน้า Main (Map) (TOR ข้อ 3.4)

แผนที่แสดงหมุดสถานีตามพิกัดจริง พร้อมช่องค้นหาชื่อสถานี ตัวเลือกภาษาไทย/อังกฤษ และปุ่มกลับสู่ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ เมื่อแตะหมุดหรือผลการค้นหาจะเข้าสู่หน้าข้อมูลสถานี

ภาพที่ 4   หน้า Main (Map)

## 4.4 เมนู Bottom Tabs (TOR ข้อ 3.5)

เมนูด้านล่างประกอบด้วย 4 แท็บ ได้แก่ Main, Charger, Contact และ Profile

ภาพที่ 5  เมนู Bottom Tabs

## 4.5 หน้า Charger - ข้อมูลสถานี (TOR ข้อ 3.6)

แสดงรูปเครื่องชาร์จ ชื่อสถานี รุ่นเครื่องชาร์จ ที่อยู่ และสถานะสถานี พร้อมปุ่มเปิดแอปนำทาง เบอร์ติดต่อผู้ดูแลสถานี ข้อมูลเครื่องปั่นไฟ และรายการหัวชาร์จแต่ละหัว (CCS2 และ AC Power Plug) พร้อมราคาต่อหน่วย โดยปุ่ม Start จะใช้งานได้เมื่อสถานะหัวชาร์จพร้อมเริ่มการชาร์จ

ภาพที่ 6  หน้า Charger (ข้อมูลสถานี)

## 4.6 หน้า Charger - ระหว่างชาร์จ (TOR ข้อ 3.7)

ปุ่ม Stop แทนที่ปุ่ม Start พร้อมแสดงค่าแบบเรียลไทม์ ได้แก่ Power ที่จ่ายอยู่ SOC เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ (เฉพาะการชาร์จแบบ DC) เวลาที่ชาร์จไป และพลังงานสะสม โดยยังคงแสดงข้อมูลสถานีและเครื่องปั่นไฟตลอดการชาร์จ

ภาพที่ 7  หน้า Charger ระหว่างการชาร์จ

## 4.7 หน้า Fault (TOR ข้อ 3.8)

แสดงเมื่อคำสั่งเริ่มการชาร์จหรือระหว่างการชาร์จเกิดข้อผิดพลาด พร้อมปุ่ม Try again เพื่อย้อนกลับไปหน้าคำสั่งชาร์จ และปุ่ม Contact support เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ

## 4.8 หน้า Finishing (TOR ข้อ 3.9)

สรุปผลหลังจบการชาร์จ ประกอบด้วย Station name, Model, Energy added, Charge time, Fuel used, Total price และ Carbon reduce พร้อมปุ่ม Finish เพื่อปิดการชาร์จและกลับสู่หน้าหลัก

ภาพที่ 8  หน้า Finishing

## 4.9 หน้า Contact และหน้า Profile (TOR ข้อ 3.10 - 3.11)

หน้า Contact แสดงช่องทางขอความช่วยเหลือ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ LINE และ Email ส่วนหน้า Profile แสดงข้อมูลผู้ใช้ ได้แก่ User name, Email, Phone, WhatsApp และ Line

ภาพที่ 9 - 10  หน้า Contact และหน้า Profile

## 4.10 การรองรับ 2 ภาษา (TOR ข้อ 1.3)

แอปพลิเคชันรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกหน้าจอ โดยผู้ใช้สามารถสลับภาษาได้ทันทีจากหน้าหลัก

ภาพที่ 11  ตัวอย่างการรองรับ 2 ภาษา

5. ผลการทดสอบการใช้งานจริง

ระบบได้รับการทดสอบร่วมกับตู้ชาร์จและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ สถานที่ติดตั้งจริง ตามเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 ของ TOR โดยมีผลการทดสอบดังนี้

| ที่ | รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เชื่อมต่อตู้ชาร์จเข้าสู่ระบบ และแสดงสถานะสถานีบนแอปพลิเคชัน | ผ่าน |
| 2 | ตรวจจับการเสียบสายชาร์จ และแสดงสถานะพร้อมเริ่มการชาร์จ | ผ่าน |
| 3 | สั่งเริ่มการชาร์จแบบ DC ผ่านแอปพลิเคชัน | ผ่าน |
| 4 | สั่งเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติก่อนเริ่มจ่ายไฟ | ผ่าน |
| 5 | แสดงค่า Power, SOC, Charge time และ Energy charged แบบเรียลไทม์ | ผ่าน |
| 6 | สั่งหยุดการชาร์จ และแสดงหน้าสรุปผลการใช้งาน | ผ่าน |
| 7 | สั่งจ่ายไฟหัวชาร์จแบบ AC ผ่านแอปพลิเคชัน | ผ่าน |
| 8 | อ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้า AC และแสดงผลบนแอปพลิเคชัน | ผ่าน |
| 9 | อ่านค่าสถานะและระดับเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ผ่าน |
| 10 | สั่งดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการชาร์จ | ผ่าน |
| 11 | สลับการแสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกหน้าจอ | ผ่าน |

หมายเหตุ: การทดสอบดำเนินการร่วมกับตู้ชาร์จขนาด 30 kW และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ สถานที่ติดตั้งจริงของผู้ว่าจ้าง

- เอกสารข้อกำหนดสำหรับตู้ชาร์จ เพื่อใช้ประกอบการจัดหาตู้ชาร์จรุ่นอื่นที่จะเชื่อมต่อกับระบบในอนาคต

# 6. รายการส่งมอบ

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android | ไฟล์ติดตั้งแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน จำนวน 1 platform |
| 2 | ระบบเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล | ติดตั้งและเปิดใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายของผู้ว่าจ้าง |
| 3 | ระบบเชื่อมต่อและควบคุมตู้ชาร์จ | ติดตั้งบนอุปกรณ์ควบคุมประจำตู้ชาร์จ |
| 4 | เอกสารข้อกำหนดตู้ชาร์จ | ข้อกำหนดสำหรับตู้ชาร์จที่จะเชื่อมต่อกับระบบในอนาคต |
| 5 | เอกสารคู่มือระบบ | เอกสารอธิบายโครงสร้างระบบและแนวทางการดูแลรักษา |

ข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ (TOR ข้อ 4): กรรมสิทธิ์ของผลงานในรูปแบบของ Application (ไม่รวม source code) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ TACT หลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบและรับมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ (TOR ข้อ 3.9): แอปพลิเคชันแสดงค่าบริการเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีการคิดเงินจริงและการชำระเงินจริงในเวอร์ชันนี้ ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงาน

# 7. ข้อมูลที่ต้องได้รับจากผู้ว่าจ้าง

ตามเงื่อนไขทั่วไปข้อ 5 ของ TOR ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ให้ข้อมูลสเปกของอุปกรณ์ภาคสนาม ผู้รับจ้างขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงผลบางรายการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้

| ข้อมูลที่ขอรับ | เพื่อใช้ในการแสดงผล |
| --- | --- |
| ความจุถังน้ำมันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ลิตร) | แปลงระดับเชื้อเพลิงคงเหลือเป็นปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ (ปั่นได้อีกกี่ kWh) ตาม TOR ข้อ 3.6 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ลิตรต่อหน่วยพลังงาน) | คำนวณปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการชาร์จแต่ละครั้ง (Fuel used) ตาม TOR ข้อ 3.9 |

เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าว ผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงการแสดงผลให้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ระบบแสดงระดับเชื้อเพลิงคงเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์ตามค่าที่อ่านได้จริงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

# 8. การลงนามรับมอบงาน

คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบผลงานตามรายการข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (TOR) เลขที่ TCATEDS001/2025 จึงลงนามรับมอบงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน

| ลงชื่อ .......................................................... ( .......................................................... ) ผู้ส่งมอบงาน (ผู้รับจ้าง) วันที่ ......... / ......... / ......... | ลงชื่อ .......................................................... ( .......................................................... ) ผู้รับมอบงาน (ผู้ว่าจ้าง) วันที่ ......... / ......... / ......... |
| --- | --- |